Site web BlitzCalc	Version : Livrable 3
Document : Dossier de tests	Date: 20/11/2023 / Date de modification: 22/01/2024
Responsable de rédaction : PARCIANY Benjamin

Dossier de tests

1. Introduction
  Le dossier de test est réalisé dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'application web, BlitzCalc, proposant des services de calculs utilisant le calcul distribué. La version minimale comprend cinq pages html : accueil (présentation du site web), inscription, connexion, principale (choix du module et accès au profil après inscription ou connexion) et une page pour l'administrateur de l'application. L'ensemble des pages sont hébergées sur un Kit Cluster Hat avec quatre RaspberryPi Zero. L'application web est également relié à une base de données permettant l'inscription et la connexion des utilisateurs.
2. Description de la procédure de test
  L'implémentation du code source est validé par la réalisation et l'exécution des tests d'acceptation et des tests d'intégration. Les tests d'acceptation ont pour objectif de valider le fonctionnement global du projet. Dans le deuxième livrable, ils valident le bon affichage d'une page PHP, c'est-à-dire, valider que les éléments graphiques de la page s'affichent dans la zone prévue à cet effet conformément à la maquette. Ils valident également la communication avec le RaspberryPi Host et la communication entre les nœuds, les quatre RaspberryP Zéro, et le RaspberryPi Host. De la même manière, les tests d'acceptation valident aussi le fonctionnement de docker swarm avec la communication entre ses nœuds et la mise en place de services comme mysql et apache.
  Les tests d'intégration, quant à eux, doivent tester la redirection des boutons des pages PHP vers d'autres pages.
  Les tests unitaires ont pour but de tester les fonctions permettant le fonctionnement des modules de calcul des nombres premiers, de l'approximation du nombre d'or et de machine learning.
  Une dernière partie est dédiée aux tests des mesures de qualité en utilisation du site. Les mesures de qualité testées sont l'effectiveness et l'efficiency.
3. Description des informations à enregistrer pour les tests
3.1 Tests d'acceptation
3.1.1 Campagne de tests d'acceptation
Produit testé : BlitzCalc
Configuration logicielle : Aucune
Configuration matérielle : Aucune
Date de début : 20/11/2023	Date de finalisation : 22/01/2024
Tests à appliquer : liste de références aux descriptions des tests
Responsable de la campagne de test : PARCIANY Benjamin

3.1.2 Tests d'acceptation
Identification du test : Accueil			Version : 20/11/2023
Description du test : les composants de la page d'accueil sont affichés dans les zones prévues à cet effet selon la maquette.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Moteur de rendu	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Gecko	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
2	WebCore	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
3	Blink	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette

Identification du test : Inscription			Version : 20/11/2023
Description du test : les composants de la page d'inscription sont affichés dans les zones prévues à cet effet selon la maquette.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Moteur de rendu	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Gecko	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
2	WebCore	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
3	Blink	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette

Identification du test : Connexion			Version : 20/11/2023
Description du test : les composants de la page de connexion sont affichés dans les zones prévues à cet effet selon la maquette.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Moteur de rendu	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Gecko	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
2	WebCore	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
3	Blink	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette

Identification du test : Principale			Version : 20/11/2023
Description du test : les composants de la page principale sont affichés dans les zones prévues à cet effet selon la maquette.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Moteur de rendu	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Gecko	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
2	WebCore	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
3	Blink	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette

Identification du test : Administrateur			Version : 20/11/2023
Description du test : les composants de la page de l'administrateur sont affichés dans les zones prévues à cet effet selon la maquette.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Moteur de rendu	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Gecko	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
2	WebCore	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
3	Blink	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette

Identification du test : Connexion RPI Zéro		Version : 02/12/2023
Description du test : les connexions ssh aux RPI zéro assurent la communication entre les RPI zéro et le RPI Host.
Ressources requises : internet et commande ssh
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Ssh pi@pi1	Connexion au nœud 1
2	Ssh pi@pi2	Connexion au nœud 2
3	Ssh pi@pi3	Connexion au nœud 3
4	Ssh pi@pi4	Connexion au nœud 4

Identification du test : Connexion RPI Host		Version : 02/12/2023
Description du test : la connexion ssh aux RPI Host assure le bon fonctionnement du RPI Host
Ressources requises : internet et commande ssh
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Ssh dev@85.170.243.176	Connexion au RPI Host

Identification du test : apache		Version : 04/12/2023
Description du test : le service apache est fonctionnel s'il est possible d'y accéder depuis un worker du docker swarm avec l'adresse ip 172.19.181.1 :80. Pour accéder au service, le worker doit d'abord se connecter au RPI Host.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	172.19.181.1 :80	Page web par défaut d'apache

Identification du test : mysql		Version : 04/12/2023
Description du test : le service mysql est fonctionnel s'il est possible d'y accéder depuis un worker du docker swarm avec l'adresse ip 172.19.181.4. Pour accéder au service, le worker doit d'abord se connecter au RPI Host.
Ressources requises : terminal de commande
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Mysql -h 172.19.181.4 -u root -proot	Accès à mysql

Identification du test : connexion worker		Version : 02/12/2023
Description du test : les différents workers d'un docker swarm sont listés avec la commande docker node ls dans un terminal
Ressources requises : Aucune
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	docker node ls	Liste des workers

Identification du test : Module – Nb_premiers			Version : 19/12/2023
Description du test : les composants de la page du module des nombres premier sont affichés dans les zones prévues à cet effet selon la maquette.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Moteur de rendu	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Gecko	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
2	WebCore	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
3	Blink	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette

Identification du test : Module - Monte-Carlo			Version : 19/01/2024
Description du test : les composants de la page du module d'approximation de pi avec la méthode de Monte-Carlo sont affichés dans les zones prévues à cet effet selon la maquette.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Moteur de rendu	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Gecko	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
2	WebCore	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette
3	Blink	Afficher la page	L’affichage correspond à la maquette

3.1.3 Résultats des tests d'acceptation

Référence du test appliqué : Accueil
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK
2	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	Le logo n'est pas affiché correctement dans le footer	KO
3	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK

Référence du test appliqué : Inscription
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK
2	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	Le logo n'est pas affiché correctement dans le footer	KO
3	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK

Référence du test appliqué : Connexion
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK
2	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	Le logo n'est pas affiché correctement dans le footer	KO
3	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK

Référence du test appliqué : Principale
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK
2	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	Le logo n'est pas affiché correctement dans le footer	KO
3	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK

Référence du test appliqué : Administrateur
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK
2	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	Le logo n'est pas affiché correctement dans le footer	KO
3	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK

Référence du test appliqué : Connexion RPI Zéro
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)	Résultat observé	Résultat du test
1	Ssh pi@pi1	Connexion au nœud 1	Connexion au nœud 1	OK
2	Ssh pi@pi2	Connexion au nœud 2	Connexion au nœud 2	OK
3	Ssh pi@pi3	Connexion au nœud 3	Connexion au nœud 3	OK
4	Ssh pi@pi4	Connexion au nœud 4	Connexion au nœud 4	OK

Référence du test appliqué : Connexion RPI Host
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)	Résultat observé	Résultat du test
1	Ssh dev@85.170.243.176	Connexion au RPI Host	Connexion au RPI Host	OK

Référence du test appliqué : apache
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 09/12/2023
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)	Résultat observé	Résultat du test
1	http://85.170.243.176/	Site Web BlitzCalc	Site Web BlitzCalc	OK

Référence du test appliqué : mysql
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 09/12/2023
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)	Résultat observé	Résultat du test
1	Mysql -h 172.19.181.4 -u root -proot	Accès à mysql	Accès à mysql	OK

Référence du test appliqué : connexion worker
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 09/12/2023
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)	Résultat observé	Résultat du test
1	docker node ls	Liste tous les workers	Liste tous les workers	OK

Référence du test appliqué : Module – Nb_premiers
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK
2	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	Le logo n'est pas affiché correctement dans le footer	KO
3	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK

Référence du test appliqué : Module – Monte-Carlo
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK
2	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	Le logo n'est pas affiché correctement dans le footer	KO
3	Afficher la page	La page est affichée conformément à la maquette	La page est affichée conformément à la maquette	OK

  1. Tests d'intégration

    1. Campagnes des tests d'intégration
Produit testé : BlitzCalc
Configuration logicielle : Aucune
Configuration matérielle : Aucune
Date de début : 20/11/2023	Date de finalisation : 22/01/2024
Tests à appliquer : liste de références aux descriptions des tests
Responsable de la campagne de test : PARCIANY Benjamin

3.2.2 Tests d'intégration
Identification du test : Accueil - Bouton « se connecter »		Version : 20/11/2023
Description du test : Le bouton « se connecter » de la page d'accueil redirige l'utilisateur vers la page de connexion.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page de connexion

Identification du test : Accueil - Bouton « s'inscrire»		Version : 20/11/2023
Description du test : Le bouton « s'inscrire» de la page d'accueil redirige l'utilisateur vers la page d'inscription.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page d'inscription

Identification du test : Accueil - Bouton «essayer sans inscription»		Version : 20/11/2023
Description du test : Le bouton «découvrir nos modules» de la page d'accueil redirige l'utilisateur vers la page principale pour les utilisateurs non connectés.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page principale

Identification du test : Inscription - Bouton « Valider »		Version : 21/11/2023
Description du test : Le bouton «Valider» de la page d'inscription enregistre les informations renseignées par l'utilisateur, puis le redirige vers la page principale pour les utilisateurs connectés.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	L'identifiant renseigné existe déjà dans la base de données	La page d'inscription renvoie une erreur.
2	L'adresse mail renseignée existe déjà dans la base de données	La page d'inscription renvoie une erreur.
3	L'identifiant et l'adresse mail renseignés n'existe pas dans la base de données	Les informations de l'utilisateur sont enregistrées dans la base de données et l'utilisateur est redirigé vers la page principale

Identification du test : Inscription - Bouton «Se connecter»		Version : 20/11/2023
Description du test : Le bouton «Se connecter» de la page d'inscription redirige l'utilisateur vers la page de connexion.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page de connexion

Identification du test : Connexion - Bouton « Valider »		Version : 21/11/2023
Description du test : Le bouton «Valider» de la page de connexion authentifie l'utilisateur à l'aide des champs renseignés. / Si l'utilisateur est l'administrateur, alors il est redirigé vers la page de l'administrateur. / Si l'utilisateur n'est pas l'administrateur, alors il est redirigé vers la page principale.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Les champs renseignés correspondent à ceux de l'administrateur	Redirection vers la page de l'administrateur
2	Les champs renseignés correspondent à ceux d'un utilisateur quelconque	Redirection vers la page principale.
3	Les champs renseignés ne correspondent à aucun utilisateur enregistré dans la base de données	Le page de connexion affiche une erreur.

Identification du test : Connexion - Bouton «Inscription»		Version : 20/11/2023
Description du test : Le bouton «Inscription» de la page de connexion redirige l'utilisateur vers la page d'inscription.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page d'inscription

Identification du test : Principale - Bouton «S'inscrire»		Version : 20/11/2023
Description du test : Lorsque l'utilisateur ne s'est pas connecté, la page principale affiche un bouton «S'inscrire». Ce bouton redirige l'utilisateur vers la page d'inscription.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page d'inscription

Identification du test : Principale - Bouton «Valider»		Version : 21/11/2023
Description du test : Lorsque l'utilisateur s'est connecté et qu'il affiche les informations de son profil, la page principale affiche une pop-up « Profil » et permet à l'utilisateur de modifier ses informations dans la base de données en les validant avec le bouton «Valider».
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Le champ « identifiant » est modifié et n'existe pas déjà dans la base de données	L'identifiant de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données
2	Le champ « adresse mail » est modifié et n'existe pas déjà dans la base de données	L'adresse mail de l’utilisateur est mise à jour dans la base de données
3	Le champ « nom » est modifié	Le nom de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données
4	Le champ est « prénom » est modifié	Le prénom de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données
5	Les champs « mot de passe » et « confirmer le mot de passe » sont modifiés	Le mot de passe de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données
6	Aucun champ n'est modifié	Aucune information n'est mise à jour

Identification du test : Principale - Bouton «Supprimer le compte»		Version : 21/11/2023
Description du test : Lorsque l'utilisateur s'est connecté et qu'il affiche les informations de son profil, la page principale affiche une pop-up « Profil » et permet à l'utilisateur de supprimer son compte en cliquant sur le bouton « supprimer le compte ».
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Supprime le compte de l'utilisateur dans la base de données et redirige vers la page d'accueil.

Identification du test : Principale - Bouton «Se déconnecter»		Version : 21/11/2023
Description du test : Le bouton «Se déconnecter» de la page principale annule l’authentification de l'utilisateur et le redirige vers la page d'accueil.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Annule l'authentification et redirige vers la page d'accueil

Identification du test : Principale - Bouton «Module - Nb_premiers»		Version : 19/12/2023
Description du test : Le bouton «Module - Nb_premiers» de la page principale redirige l'utilisateur vers la page du module de calcul de nombres premiers.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page de module de calcul de nombres premiers.

Identification du test : Administrateur – Bouton «Se déconnecter»		Version : 21/11/2023
Description du test : Le bouton «Se déconnecter» de la page de l'administrateur annule l’authentification de l'administrateur et le redirige vers la page d'accueil.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Annule l'authentification et redirige vers la page d'accueil

Identification du test : Administrateur – Bouton «Jour»		Version : 19/12/2023
Description du test : Le bouton «Jour» de la page de l'administrateur permet d'afficher les informations de la page à partir du début du jour à minuit..
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Affiche les informations à partir du début du jour.

Identification du test : Administrateur – Bouton «Semaine»		Version : 19/12/2023
Description du test : Le bouton «Semaine» de la page de l'administrateur permet d'afficher les informations de la page à partir du début de semaine lundi.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Affiche les informations à partir du début de semaine.

Identification du test : Administrateur – Bouton «Mois»		Version : 19/12/2023
Description du test : Le bouton «Mois» de la page de l'administrateur permet d'afficher les informations de la page à partir du premier jour du mois.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Affiche les informations à partir du premier jour du mois.

Identification du test : Administrateur – Bouton «Tout»		Version : 19/12/2023
Description du test : Le bouton «Tout» de la page de l'administrateur permet d'afficher les informations de la page depuis la création de la base de données.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Affiche les informations depuis la création de la base de données.

Identification du test : Administrateur – Bouton «Utilisateur»		Version : 19/12/2023
Description du test : Le bouton «Utilisateur» de la page de l'administrateur ouvre une pop-up permettant de rechercher un utilisateur.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Affiche la pop-up de recherche des utilisateurs.

Identification du test : Administrateur – Bouton «Visite»		Version : 19/12/2023
Description du test : Le bouton «Visite» de la page de l'administrateur ouvre une pop-up permettant de rechercher un log.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Affiche la pop-up de recherche des logs.

Identification du test : Administrateur – Bouton «Supprimer»		Version : 19/12/2023
Description du test : Le bouton «Supprimer» de la page de l'administrateur est accessible depuis la pop-up de recherche des logs et permet de supprimer un utilisateur.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Supprime l'utilisateur de la base de données.

Identification du test : Nb_premiers – Bouton «Calculer»		Version : 19/12/2023
Description du test : Le bouton «Calculer» de la page du module de calcul des nombres premiers affiche le résultat du script calculant les nombres premiers entre deux bornes.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Affiche le résultat du script calculant les nombres premiers entre deux bornes.

Identification du test : Nb_premiers – Switch «Calcul distribué»		Version : 19/12/2023
Description du test : Le switch «Calcul distribué» de la page du module de calcul des nombres premiers active ou désactive la possibilité de réaliser les calculs avec le KitClusterHat pour accélérer le processus de calcul.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Effectue le calcul sur les RaspberryPi Zéro en calcul distribué.

Identification du test : Nb_premiers – Bouton «Se connecter»		Version : 19/12/2023
Description du test : Lorsqu'un utilisateur non connecté souhaite faire le calcul de nombres premiers en calcul distribué une pop-up apparaît et propose à utilisateur un bouton pour se connecter.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page de connexion.

Identification du test : Nb_premiers – Bouton «S'inscrire»		Version : 19/12/2023
Description du test : Lorsqu'un utilisateur non connecté souhaite faire le calcul de nombres premiers en calcul distribué une pop-up apparaît et propose à utilisateur un bouton pour s'inscrire.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page d'inscription.

Identification du test : Monte-Carlo – Bouton «Calculer»		Version : 18/01/2024
Description du test : Le bouton «Calculer» de la page du module d'approximation de pi affiche le résultat du script calculant l'approximation de pi avec la méthode de Monte-Carlo.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Affiche le résultat du script calculant l'approximation de pi.

Identification du test : Monte-Carlo – Switch «Calcul distribué»		Version : 18/01/2024
Description du test : Le switch «Calcul distribué» de la page du module d'approximation de pi active ou désactive la possibilité de réaliser les calculs avec le KitClusterHat pour accélérer le processus de calcul.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Effectue le calcul sur les RaspberryPi Zéro en calcul distribué.

Identification du test : Monte-Carlo – Bouton «Se connecter»		Version : 18/01/2024
Description du test : Lorsqu'un utilisateur non connecté souhaite faire l'approximation de pi en calcul distribué une pop-up apparaît et propose à utilisateur un bouton pour se connecter.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page de connexion.

Identification du test : Monte-Carlo – Bouton «S'inscrire»		Version : 18/01/2024
Description du test : Lorsqu'un utilisateur non connecté souhaite faire l'approximation de pi en calcul distribué une pop-up apparaît et propose à utilisateur un bouton pour s'inscrire.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Entrée	Sortie (Résultat attendu)
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page d'inscription.

3.2.3 Résultats de tests d'intégration

Référence du test appliqué : Accueil – Bouton « se connecter »
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	L'utilisateur clique sur le bouton	L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion	L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion	OK

Référence du test appliqué : Accueil – Bouton «s'inscrire»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	L'utilisateur clique sur le bouton	L'utilisateur est redirigé vers la page d'inscription	L'utilisateur est redirigé vers la page d'inscription	OK

Référence du test appliqué : Accueil - Bouton «essayer sans inscription»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	L'utilisateur clique sur le bouton	Redirection vers la page principale	Redirection vers la page principale	OK

Référence du test appliqué : Inscription – Bouton «Valider»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	L'identifiant renseigné existe déjà dans la base de données	La page d'inscription renvoie une erreur.	La page d'inscription renvoie une erreur	OK
2	L'adresse mail renseignée existe déjà dans la base de données	La page d'inscription renvoie une erreur.	La page d'inscription renvoie une erreur.	OK
3	L'identifiant et l'adresse mail renseignés n'existe pas dans la base de données	Les informations de l'utilisateur sont enregistrées dans la base de données et l'utilisateur est redirigé vers la page principale	Les informations de l'utilisateur sont enregistrées dans la base de données et l'utilisateur est redirigé vers la page principale	OK

Référence du test appliqué : Inscription – Bouton «Se connecter»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	L'utilisateur clique sur le bouton	L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion	L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion	OK

Référence du test appliqué : Connexion – Bouton « Valider »
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Les champs renseignés correspondent à ceux de l'administrateur	Redirection vers la page de l'administrateur	Redirection vers la page de l'administrateur	OK
2	Les champs renseignés correspondent à ceux d'un utilisateur quelconque	Redirection vers la page principale.	Redirection vers la page principale.	OK
	Les champs renseignés ne correspondent à aucun utilisateur enregistré dans la base de données	Le page de connexion affiche une erreur.	La page de connexion affiche une erreur	OK

Référence du test appliqué : Connexion – Bouton «Inscription»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	L'utilisateur clique sur le bouton	Redirection vers la page d'inscription	Redirection vers la page d'inscription	OK

Référence du test appliqué : Principale – Bouton «S'inscrire»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	L'utilisateur clique sur le bouton	L'utilisateur est redirigé vers la page d'inscription	L'utilisateur est redirigé vers la page d'inscription	OK

Référence du test appliqué : Principale – Bouton «Valider»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Le champ « identifiant » est modifié et n'existe pas déjà dans la base de données	L'identifiant de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données	L'identifiant de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données	OK
2	Le champ « adresse mail » est modifié et n'existe pas déjà dans la base de données	L'adresse mail de l’utilisateur est mise à jour dans la base de données	L'adresse mail de l’utilisateur est mise à jour dans la base de données	OK
3	Le champ « nom » est modifié	Le nom de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données	Le nom de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données	OK
4	Le champ est « prénom » est modifié	Le prénom de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données	Le prénom de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données	OK
5	Les champs « mot de passe » et « confirmer le mot de passe » sont modifiés	Le mot de passe de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données	Le mot de passe de l’utilisateur est mis à jour dans la base de données	OK
6	Aucun champ n'est modifié	Aucune information n'est mise à jour	Aucune information n'est mise à jour	OK

Référence du test appliqué : Principale – Bouton «Supprime le compte »
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Supprime le compte de l'utilisateur dans la base de données et redirige vers la page d'accueil.	Supprime le compte de l'utilisateur dans la base de données et redirige vers la page d'accueil.	OK

Référence du test appliqué : Principale – Bouton « Se déconnecter »
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Annule l'authentification et redirige vers la page d'accueil	Annule l'authentification et redirige vers la page d'accueil	OK

Référence du test appliqué : Administrateur – Bouton «Se déconnecter»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 04/12/2023
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Annule l'authentification et redirige vers la page d'accueil	Annule l'authentification et redirige vers la page d'accueil	OK

Référence du test appliqué : Administrateur – Bouton «Jour»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Affiche les informations à partir du début du jour.	Affiche les informations à partir du début du jour.	OK

Référence du test appliqué : Administrateur – Bouton «Semaine»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Affiche les informations à partir du début de semaine	Affiche les informations à partir du début de semaine	OK

Référence du test appliqué : Administrateur – Bouton «Mois»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Affiche les informations à partir du premier jour du mois	Affiche les informations à partir du premier jour du mois	OK

Référence du test appliqué : Administrateur – Bouton «Tout»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Affiche les informations depuis la création de la base de données.	Affiche les informations depuis la création de la base de données	OK

Référence du test appliqué : Administrateur – Bouton «Utilisateur»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Affiche la pop-up de recherche des utilisateurs.	Affiche la pop-up de recherche des utilisateurs	OK

Référence du test appliqué : Administrateur – Bouton «Visite»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Affiche la pop-up de recherche des logs.	Affiche la pop-up de recherche des logs.	OK

Référence du test appliqué : Administrateur – Bouton «Supprimer»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Supprime l'utilisateur de la base de données.	Supprime l'utilisateur de la base de données.	OK

Référence du test appliqué : Nb_premiers – Bouton «Calculer»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Affiche le résultat du script calculant les nombres premiers entre deux bornes.	Affiche le résultat du script calculant les nombres premiers entre deux bornes.	OK

Référence du test appliqué : Nb_premiers – Switch «Calcul distribué»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Effectue le calcul sur les RaspberryPi Zéro en calcul distribué.	Effectue le calcul sur les RaspberryPi Zéro en calcul distribué	OK

Référence du test appliqué : Nb_premiers – Bouton «Se connecter»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page de connexion.	Redirection vers la page de connexion.	OK

Référence du test appliqué : Nb_premiers – Bouton «S'inscrire»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 10/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page d'inscription.	Redirection vers la page d'inscription	OK

Référence du test appliqué : Monte-Carlo – Bouton «Calculer»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Affiche le résultat du script faisant l’approximation de pi	Affiche le résultat du script faisant l’approximation de pi	OK

Référence du test appliqué : Monte-Carlo – Switch «Calcul distribué»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Effectue le calcul sur les RaspberryPi Zéro en calcul distribué.	Effectue le calcul sur les RaspberryPi Zéro en calcul distribué.	OK

Référence du test appliqué : Monte-Carlo – Bouton «Se connecter»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page de connexion.	Redirection vers la page de connexion.	OK

Référence du test appliqué : Monte-Carlo – Bouton «S'inscrire»
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Entrée	Résultat attendu	Résultat observé	Résultat du test
1	Cliquer sur le bouton	Redirection vers la page d'inscription.	Redirection vers la page d'inscription.	OK

  1. Tests unitaires
    1. Campagne des tests unitaires

Produit testé : BlitzCalc
Configuration logicielle : Aucune
Configuration matérielle : Aucune
Date de début : 10/01/2024	Date de finalisation : 22/01/2024
Tests à appliquer : liste de références aux descriptions des tests
Responsable de la campagne de test : PARCIANY Benjamin

    1. Tests unitaires

Identification du test : Nombre premiers			Version : 19/01/2024
Description du test : Test boîte noire – la fonction n'accepte en paramètre que des nombres positifs avec comme contrainte que la borne de début soit strictement inférieure à la borne de fin.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Borne début	Borne fin	Sortie (Résultat attendu)
1	A ∈ ⟦0;+∞ ⟦	B ∈ ⟦0;+∞ ⟦	C ∈ ⟦0;+∞ ⟧, si A<B
2	A ∈ ⟦0;+∞ ⟦	B ∈ ⟦0;+∞ ⟦	Renvoi d'erreur, si A>B
3	A ∈ ⟧-∞; 0 ⟧	B ∈ ⟦0;+∞ ⟦	Renvoi d'erreur
4	A ∈ ⟦0;+∞ ⟦	B ∈ ⟧-∞; 0 ⟧	Renvoi d'erreur
5	A ∈ [0;+∞[	B ∈ ⟦0;+∞ ⟦	Renvoi d'erreur
6	A ∈ ⟦0;+∞ ⟦	B ∈ [0;+∞ [	Renvoi d'erreur

Identification du test : Monte-Carlo		Version : 19/01/2024
Description du test : Test boîte noire – la fonction n'accepte en paramètre que des nombres positifs compris entre 1 et 5,000,000.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Nombre de lancers	Sortie (Résultat attendu)
1	A ∈ ⟦1 ; 5 000 000 ⟧	B ∈ ⟦0;+∞ ⟧
2	A ∈ ⟦5 000 000 ; +∞ ⟦	Renvoi d'erreur
3	A ∈ ⟧-∞; 0 ⟧	Renvoi d'erreur
4	A ∈ [1 ; 5 000 000]	Renvoi d'erreur

    1. Résultats des tests unitaires

Référence du test appliqué : Nombre premiers
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Borne début	Borne fin	Sortie (Résultat attendu)	Résultat observé	Résultat du test
1	0	10	[2, 3, 5, 7]	[2, 3, 5, 7]	OK
2	10	0	Renvoi d'erreur	Renvoi d'erreur	OK
3	-5	5	Renvoi d'erreur	Renvoi d'erreur	OK
4	5	-5	Renvoi d'erreur	Renvoi d'erreur	OK
5	1,5	10	Renvoi d'erreur	Renvoi d'erreur	OK
6	2	12,5	Renvoi d'erreur	Renvoi d'erreur	OK

Référence du test appliqué : Monte-Carlo
Responsable : PARCIANY Benjamin
Date de l'application du test : 22/01/2024
N° de test	Nombre de lancers	Sortie (Résultat attendu)	Résultat observé	Résultat du test
1	1000000	[3;4]	3.13992	OK
2	5000001	Renvoi d'erreur	Renvoi d'erreur	OK
3	-1000000	Renvoi d'erreur	Renvoi d'erreur	OK
4	1000000,5	Renvoi d'erreur	Renvoi d'erreur	OK

Mesures de qualités

  1. Effectiveness

Identification du test : Nombre premiers			Version : 15/01/2024
Description du test : Test l'effectiveness de l'algorithme de calcul des nombres premiers en comparant le résultat donné par l'algorithme avec une liste des nombres premiers. / Fréquence d'erreur = Nombre d'erreur (nombres premiers absents ou incorrects dans le résultat) / Nombre total d'exécution (nombre total de nombres premiers entre les deux bornes)
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Borne début	Borne fin	Temps d'exécution (en secondes)	Fréquence d'erreur
1	0	10	0,04	0,00%
2	0	100	0,06	0,00%
3	0	1000	0,5	0,00%
4	0	10000	53	0,00%

Identification du test : Monte-Carlo		Version : 19/01/2024
Description du test : Test l'effectiveness de l'algorithme d'approximation de pi en calculant l'erreur moyenne relative de 5 exécutions. On souhaite avoir une erreur moyenne relative inférieure 1 x 10^-3.
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Nombre de lancers	Temps d'exécution	Erreur (%)
1	100000	2,26	1,3 * 10^-3
2	200000	4,91	4,9 * 10^-4
3	300000	5,66	6,7 * 10^-4
4	400000	9,57	3,9 * 10^-4
5	500000	12,07	9,1 * 10^-4

  1. Efficiency

Identification du test : Nombre premiers – Speed Up			Version : 15/01/2024
Description du test : Test le Speed Up du module calculant les nombres premiers en lui mettant à disposition quatre RaspberryPi Zéro, soit 4 cœurs. / Speed Up = Temps 1 / Temps n
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Nombre de cœurs	Temps d'exécution (en secondes)	Speed Up
1	1	62	---
2	4	45	1,38

Identification du test : Nombre premiers – Scalabilité forte			Version : 15/01/2024
Description du test : Test la scalabilité forte du module calculant les nombres premiers en lui mettant à disposition quatre RaspberryPi Zéro, soit 4 cœurs. / Speed Up = Temps 1 / Temps n
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Nombre de cœurs	Temps d'exécution (en secondes)	Speed Up
1	1	61	---
2	4	40	1,5

Identification du test : Nombre premiers – Scalabilité faible			Version : 15/01/2024
Description du test : Test la scalabilité faible du module calculant les nombres premiers en lui mettant à disposition quatre RaspberryPi Zéro, soit 4 cœurs. / Speed Up = Temps 1 / Temps n
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Nombre de cœurs	Temps d'exécution (en secondes)	Speed Up
1	1	75	---
2	4	636	0,1

Identification du test : Monte-Carlo – Speed Up			Version : 19/01/2024
Description du test : Test le Speed Up du module approximant pi en lui mettant à disposition quatre RaspberryPi Zéro, soit 4 cœurs. / Speed Up = Temps 1 / Temps n
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Nombre de cœurs	Temps d'exécution	Speed Up
1	1	6,6	---
2	4	2,14	3,1

Identification du test : Monte-Carlo – Scalabilité forte			Version : 19/01/2024
Description du test : Test la scalabilité forte du module approximant pi en lui mettant à disposition quatre RaspberryPi Zéro, soit 4 cœurs. / Speed Up = Temps 1 / Temps n
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Nombre de cœurs	Temps d'exécution	Speed Up
1	1	5,98	---
2	4	1,48	4

Identification du test : Monte-Carlo – Scalabilité faible			Version : 19/01/2024
Description du test : Test la scalabilité faible du module approximant pi en lui mettant à disposition quatre RaspberryPi Zéro, soit 4 cœurs. / Speed Up = Temps 1 / Temps n
Ressources requises : navigateur web
Responsable : PARCIANY Benjamin
N° de test	Nombre de cœurs	Temps d'exécution	Speed Up
1	1	4,83	---
2	4	5,77	0,8

Conclusions

Tous les tests exécutés sont validés.